数据中心系统建设项目总包与分包实施范围

- 定义

本标段包件9中标方为总包商，其余包件1-8中标方为分包商。

- 总包商职责

1、对整体项目负责，负责组织、监督各分包商进行项目实施和交付；并与网络集成总包商进行配合协作；

2、负责总体实施和迁移方案的编写，负责所有包件的实施工作；

3、负责所有系统的梳理和迁移工作，包括虚拟化迁移、数据迁移，以及服务器、存储、专用设备的物理搬迁等。

- 分包商职责

1、负责对分包设备进行交付和初始化，并通过行方和总包商的验收；

2、在总包商提供的总体实施方案基础上，对分包进行实施方案细化；

3、负责分包设备的后续维保工作。

- 其他事项

1、机房弱电线（包括光纤\网线等）由行方提供，设备内部连接线、专用管理线缆以及标书内容中约定的线缆由各分包商提供；

2、机房弱电线及标签由各分包商根据行方及总包商规范要求进行实施，总包商对机房整体网络部分的弱电线整理及标签粘贴工作负责；（一端为系统设备由系统总包负责，两端为网络设备由网络总包商负责）

3、所有分包商的方案、交付、验收、完工等报审材料需行方和总包商共同签字确认。